Project1 矩阵、图伦、统计模块测试文档
# 测试计划
## 引言
### 编写目的
本文档主要目的是：确定项目测试的策略、范围和方法，使项目有测试工作的所有参与人员（此为课堂测试，故指的就是作者）对本项目的测试的目标、范围、策略、方法、组织、资源等有一个清晰的认识；使项目测试工作的所有参与人员理解测试控制过程；从策略角度说明本项目测试的组织和管理，指导测试进展，并作为项目工作实施的依据，本文档是本项目测试整个过程进行的依据、规范和标准。
### 项目背景
《软件测试与质量保证》课程的期末项目，经过一学期对测试相关知识的学习，包括测试工具、测试设计方式、测试技术等的内容，掌握了软件测试基础理论。这是老师提供的项目，用以测试我们一学期所学的能力，这个项目是一个计算系统，用于处理各种计算，被分为9个部分，分别如下：
1. 计算器
2. 矩阵、微积分、图论
3. 矩阵、命题逻辑、统计
4. 矩阵、命题逻辑、方程组
5. 矩阵、图论、统计
6. 微积分、命题逻辑、表达式
7. 微积分、命题逻辑、统计
8. 微积分、图论、统计
9. 命题逻辑、和与积、统计
我负责的部分是E，包括三个模块：矩阵、图论、统计，介绍如下：
矩阵：包括两种运算：单目和双目，双目包括加、减、乘，单目包括求逆、化为梯阵
图论：包括求最小生成树、最短路径和关键路径长
统计：包括计算最大数、最小数、累加、累乘、算术平均数、几何平均数等等
## 测试范围
### 待测试特性
- 图论模块：输入结点数和图的邻接矩阵，然后计算三个东西：最小生成树、点到点最短路径和关键路径长。
- 矩阵模块：输入矩阵的名称、尺寸信息和矩阵内容，添加矩阵，之后对输入的矩阵进行加、减、乘、求逆、化为梯阵。
- 统计模块：输入一组数字，选择计算方式，包括平均数、方差、最大数等10种，得出一个计算结果。
### 不测试特性
- 计算器模块：一个计算器，包括计算sin、cos、tan、sqrt等计算。
- 行列式模块：输入阶数和行列式，计算最终结果。
- 微积分模块：输入一个定积分和微分的算式，计算最终结果。
- 和与积模块：输入表达式，计算求和和求积的值。
- 方程组模块：输入方程组的系数矩阵和未知数的个数，解方程组的解。
- 表达式模块：输入表达式和参数，计算表达式的结果。
- 命题逻辑模块：输入一个逻辑公式，得出真值表、主合取范式、主析取范式，还能验证公式二与公式一之间的关系。
- 其余模块：包含常数、帮助、多项式是本次实验没有涉及到的模块。
## 测试目标
1. 发现图论模块尽可能多的功能上的缺陷
2. 发现矩阵模块尽可能多的功能上的缺陷
3. 发现统计模块尽可能多的功能上的缺陷
## 测试准则
1. 所有的测试都追溯到用户需求——即系统的功能性和非功能性要求。
2. 在测试开始前，制定测试的计划。
3. 测试发现的错误80%很可能起源于20%的模块中。
4. 完全测试是不可能的——即穷举测试不现实。
5. 尽量避免测试的随机性。
6. 长期保留测试用例，直到系统作废。
7. 兼顾合理和不合理的输入数据。
8. 测试工作尽可能的早开始。
9. 充分注意测试中的群集现象。
## 测试方法
采用等价类划分法和边界值法，设计测试用例，进行黑盒测试。
## 测试任务与进度
测试活动	计划开始时间	实际开始时间	结束日期
制定测试计划	2020.05.08	2020.05.08	2020.05.15
设计测试用例	2020.05.16	2020.05.16	2020.05.17
执行用例并记录缺陷	2020.05.18	2020.05.18	2020.05.18
完成测试报告	2020.05.20	2020.05.20	2020.05.20

## 测试环境
- 硬件环境：i5以上的处理器，无显卡要求，4g及以上内存
- 软件环境：Windows 10、Windows 7及Windows xp
- 测试工具：无，黑盒测试，直接运行程序，输入数据，然后比对输出，记录发现的缺陷
## 测试风险
- bug的修复情况
- 模块功能的实现情况
- 测试人员的经验
- 测试人员对软件的熟悉程度
- 测试人员关于项目约定的执行情况
- 某些特殊原因导致测试计划不能正常实施
## 测试提交物
- 测试计划书
- 缺陷报告书
- 测试用例设计报告
# 测试用例设计
## 等价类划分

## 测试用例设计
矩阵模块测试用例如下：
统计模块测试用例：

# 缺陷报告
表2 缺陷报告表
缺 陷 报 告					缺陷编号:	001
软件名称	计算工厂		功能模块	矩阵	版本号	161
测试人员	龙行超		提交日期	2020.05.25	操作系统	Windows 10
严重等级	high		处理优先级	high	测试用例编号	6、7
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)	Y
缺陷描述	矩阵录入的行列少于矩阵行列时能够成功添加矩阵
详细描述： / 1. 预置条件：成功打开软件 / 2. 步骤：1. 选择矩阵模块 2. 录入名称 3. 录入矩阵行、列 3. 输入矩阵内容（与输入的行、列多于录入的行、列） / 3. 预期结果：提示矩阵行列不一致，录入错误 / 4. 实际结果：添加成功
附件：		无

缺 陷 报 告					缺陷编号:	002
软件名称	计算工厂		功能模块	矩阵	版本号	161
测试人员	龙行超		提交日期	2020.05.25	操作系统	Windows 10
严重等级	high		处理优先级	high	测试用例编号	8
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)	Y
缺陷描述	能成功添加含字符的矩阵
详细描述： / 1. 预置条件：成功打开软件 / 2. 步骤：1. 选择矩阵模块 2. 录入名称 3. 录入矩阵行、列 3. 输入矩阵内容，含字符 / 3. 预期结果：提示矩阵中含非法字符 / 4. 实际结果：添加成功
附件：		无

缺 陷 报 告					缺陷编号:	003
软件名称	计算工厂		功能模块	矩阵	版本号	161
测试人员	龙行超		提交日期	2020.05.25	操作系统	Windows 10
严重等级	high		处理优先级	high	测试用例编号	9
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)	Y
缺陷描述	小数点不符合小数规则，也能添加成功
详细描述： / 1. 预置条件：成功打开软件 / 2. 步骤：1. 选择矩阵模块 2. 录入名称 3. 录入矩阵行、列 3. 输入矩阵内容（某元素含多个小数点） / 3. 预期结果：提示矩阵中含不符合规定的元素 / 4. 实际结果：添加成功
附件：		无

缺 陷 报 告					缺陷编号:	004
软件名称	计算工厂		功能模块	矩阵	版本号	161
测试人员	龙行超		提交日期	2020.05.25	操作系统	Windows 10
严重等级	high		处理优先级	high	测试用例编号	10、11
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)	Y
缺陷描述	能添加不符合分数定义的矩阵
详细描述： / 1. 预置条件：成功打开软件 / 2. 步骤：1. 选择矩阵模块 2. 录入名称 3. 录入矩阵行、列 3. 输入矩阵内容（某元素含分数且形式为x/0,x/，/x的） / 3. 预期结果：提示矩阵中含不符合规定的元素 / 4. 实际结果：添加成功
附件：		无

缺 陷 报 告					缺陷编号:	005
软件名称	计算工厂		功能模块	矩阵	版本号	161
测试人员	龙行超		提交日期	2020.05.25	操作系统	Windows 10
严重等级	high		处理优先级	high	测试用例编号	12
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)	Y
缺陷描述	能添加含不符合科学计数法的元素的矩阵
详细描述： / 1. 预置条件：成功打开软件 / 2. 步骤：1. 选择矩阵模块 2. 录入名称 3. 录入矩阵行、列 3. 输入矩阵内容（某元素含多个e） / 3. 预期结果：提示矩阵中含不符合规定的元素 / 4. 实际结果：添加成功
附件：		无

缺 陷 报 告					缺陷编号:	006
软件名称	计算工厂		功能模块	矩阵	版本号	161
测试人员	龙行超		提交日期	2020.05.25	操作系统	Windows 10
严重等级	high		处理优先级	high	测试用例编号	13、17、21
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)	Y
缺陷描述	不能成功处理分数的计算
详细描述： / 1. 预置条件：成功打开软件 / 2. 步骤：1. 选择矩阵模块 2. 录入名称 3. 录入矩阵行、列 3. 输入矩阵内容（某元素是分数） / 3. 预期结果：计算出含分数的正确结果 / 4. 实际结果：忽略了/之后的一切数字，只用了分子来做计算
附件：		无

缺 陷 报 告					缺陷编号:	007
软件名称	计算工厂		功能模块	矩阵	版本号	161
测试人员	龙行超		提交日期	2020.05.25	操作系统	Windows 10
严重等级	medium		处理优先级	medium	测试用例编号	18、19、20
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)	Y
缺陷描述	不同形状的矩阵做减法提示信息错误
详细描述： / 1. 预置条件：成功打开软件 / 2. 步骤：1. 选择矩阵模块 2. 录入名称 3. 录入两个形状不一致的矩阵 4. 选择两个矩阵 5.做减法 / 3. 预期结果：提示不同形状的两个矩阵不能相减 / 4. 实际结果：提示不同形状的两个矩阵不能相加
附件：		无