Project1 矩阵、图伦、统计模块测试文档
# 测试计划
## 引言
### 编写目的
本文档主要目的是：确定项目测试的策略、范围和方法，使项目有测试工作的所有参与人员（此为课堂测试，故指的就是作者）对本项目的测试的目标、范围、策略、方法、组织、资源等有一个清晰的认识；使项目测试工作的所有参与人员理解测试控制过程；从策略角度说明本项目测试的组织和管理，指导测试进展，并作为项目工作实施的依据，本文档是本项目测试整个过程进行的依据、规范和标准。
### 项目背景
《软件测试与质量保证》课程的期末项目，经过一学期对测试相关知识的学习，包括测试工具、测试设计方式、测试技术等的内容，掌握了软件测试基础理论。这是老师提供的项目，用以测试我们一学期所学的能力，这个项目是一个计算系统，用于处理各种计算，被分为9个部分，分别如下：
1. 计算器
2. 矩阵、微积分、图论
3. 矩阵、命题逻辑、统计
4. 矩阵、命题逻辑、方程组
5. 矩阵、图论、统计
6. 微积分、命题逻辑、表达式
7. 微积分、命题逻辑、统计
8. 微积分、图论、统计
9. 命题逻辑、和与积、统计
我负责的部分是E，包括三个模块：矩阵、图论、统计，介绍如下：
矩阵：包括两种运算：单目和双目，双目包括加、减、乘，单目包括求逆、化为梯阵
图论：包括求最小生成树、最短路径和关键路径长
统计：包括计算最大数、最小数、累加、累乘、算术平均数、几何平均数等等
## 测试范围
### 待测试特性
- 图论模块：输入结点数和图的邻接矩阵，然后计算三个东西：最小生成树、点到点最短路径和关键路径长。
- 矩阵模块：输入矩阵的名称、尺寸信息和矩阵内容，添加矩阵，之后对输入的矩阵进行加、减、乘、求逆、化为梯阵。
- 统计模块：输入一组数字，选择计算方式，包括平均数、方差、最大数等10种，得出一个计算结果。
### 不测试特性
- 计算器模块：一个计算器，包括计算sin、cos、tan、sqrt等计算。
- 行列式模块：输入阶数和行列式，计算最终结果。
- 微积分模块：输入一个定积分和微分的算式，计算最终结果。
- 和与积模块：输入表达式，计算求和和求积的值。
- 方程组模块：输入方程组的系数矩阵和未知数的个数，解方程组的解。
- 表达式模块：输入表达式和参数，计算表达式的结果。
- 命题逻辑模块：输入一个逻辑公式，得出真值表、主合取范式、主析取范式，还能验证公式二与公式一之间的关系。
- 其余模块：包含常数、帮助、多项式是本次实验没有涉及到的模块。
## 测试目标
1. 发现图论模块尽可能多的功能上的缺陷
2. 发现矩阵模块尽可能多的功能上的缺陷
3. 发现统计模块尽可能多的功能上的缺陷
## 测试准则
1. 所有的测试都追溯到用户需求——即系统的功能性和非功能性要求。
2. 在测试开始前，制定测试的计划。
3. 测试发现的错误80%很可能起源于20%的模块中。
4. 完全测试是不可能的——即穷举测试不现实。
5. 尽量避免测试的随机性。
6. 长期保留测试用例，直到系统作废。
7. 兼顾合理和不合理的输入数据。
8. 测试工作尽可能的早开始。
9. 充分注意测试中的群集现象。
## 测试方法
采用等价类划分法和边界值法，设计测试用例，进行黑盒测试。
## 测试任务与进度
测试活动	计划开始时间	实际开始时间	结束日期
制定测试计划	2020.05.08	2020.05.08	2020.05.15
设计测试用例	2020.05.16	2020.05.16	2020.05.17
执行用例并记录缺陷	2020.05.18	2020.05.18	2020.05.18
完成测试报告	2020.05.20	2020.05.20	2020.05.20

## 测试环境
- 硬件环境：i5以上的处理器，无显卡要求，4g及以上内存
- 软件环境：Windows 10、Windows 7及Windows xp
- 测试工具：无，黑盒测试，直接运行程序，输入数据，然后比对输出，记录发现的缺陷
## 测试风险
- bug的修复情况
- 模块功能的实现情况
- 测试人员的经验
- 测试人员对软件的熟悉程度
- 测试人员关于项目约定的执行情况
- 某些特殊原因导致测试计划不能正常实施
## 测试提交物
- 测试计划书
- 缺陷报告书
- 测试用例设计报告
# 测试用例设计
## 等价类划分
## 测试用例设计
根据等价类和边界值情况，设计至少10个测试用例。用下列表格描述测试用例。
表1 测试用例表
编号	被测模块	测试项	系统初始状态	输入	操作步骤	期望的输出	实际输出	Pass/Fail/Error
1	日期计算	添加或减去天数	计算器系统启动，已进入“日期计算”窗口	自2019.6.1，减去1年1月1天	1、在日期选择框选择2019年6月1日 / 2、选择“减去”按钮 / 3、选择输入1年1月1天	在下方显示日期是“2018‎年‎4‎月‎30‎日”	在下方显示日期“2018‎年‎4‎月‎30‎日”	Pass
2	科学	MOD操作	计算器系统启动，已进入“科学”计算窗口	9.3 MOD 2	1、…… / 2、…… / 3、……	提示“不能进行小数取余运算”	1.3	Fail / BugID：1
……	……
10

# 缺陷报告
使用自己设计的测试用例进行测试，对于“Fail”和“Error”的结果，需要进行缺陷记录。缺陷记录格式参考如下表2：
表2 缺陷报告表
缺 陷 报 告					缺陷编号:
软件名称			功能模块		版本号
测试人员			提交日期		操作系统
严重等级			处理优先级		测试用例编号
缺陷状态	□打开 □解决 □重新打开 □关闭				是否可以重现(Y/N)
缺陷描述
详细描述： / 1. / 2. / 3. / 4.
附件：